«МЕЖÖГ»

СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МЕЖЕГ»

169012,  Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Казлук, ул. Центральная 7а

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05 июля 2023 года | №29 |
| --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения

муниципального образования сельского поселения «Межег»

В целях реализации  требований, установленных ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства РФ от 17.05.2023 года "О порядке реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения", п. 9 Приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», администрация сельского поселения «Межег» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения муниципального образования сельского поселения «Межег» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Межег»                                                Е.Н. Рудакова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

администрации сельского поселения «Межег»

от 05.07.2023 г.  № 29

(приложение)

ПЛАН

мероприятий по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения

муниципального образования сельского поселения «Межег»

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный за организацию и проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов по созданию (реконструкции) систем оповещения населения | 2023 год | Глава сельского поселения «Межег» |
| 2 | Утверждение нормативных правовых актов по созданию (реконструкции) систем оповещения населения |  | Глава сельского поселения «Межег» |
| 3 | Планирование и подготовка к проектированию муниципальной системы оповещения населения с учетом мероприятий по обеспечению информационной безопасности |  | Глава сельского поселения «Межег» |
| 4 | Разработка технического задания на создание (реконструкцию) муниципальной системы оповещения населения | 2024 год | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег» |
| 5 | Определение в соответствии с законодательством проектной организации и заключение договора на разработку проектно-сметной документации |  | Глава сельского поселения «Межег» |
| 6 | Согласование технического задания и проектно-сметной документации на создание (реконструкцию) системы оповещения населения с государственными органами Республики Коми и территориальным органом министерства РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий | В течение 30 дней после проведения проектирования | Глава сельского поселения «Межег» |
| Второй этап |  |  |  |
| 1 | Определение подрядчика (исполнителя) на выполнение работ по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения | После согласования документации | Глава сельского поселения «Межег» |
| 2 | Заключение договора на поставку оборудования и необходимых материалов в соответствии с проектно-сметной документацией. Производство работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на создание (реконструкцию) муниципальной системы оповещения населения. | После определения подрядчика (исполнителя) | Исполнитель работ (по контракту) |
| 3 | Заключение договора с собственниками заданий и сооружений, где планируется установка на размещение технических средств оповещения. | По факту установки | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег» |
| 4 | Установка технических средств оповещения | После заключения договора с собственниками зданий | Исполнитель работ (по контракту) |
| 5 | Организация подключения системы оповещения населения к операторам связи | После установки технических средств оповещения | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег» |
| 6 | Организация ввода адресов направлений оповещения и взаимодействия в базу данных технических средств оповещения, работ по комплектации и наладке программного обеспечения системы оповещения населения и технических средств оповещения, включая средства защиты информации |  | Глава сельского поселения «Межег» |
| 5 | Организация обучения правилам эксплуатации системы оповещения населения дежурного и технического персонала органа повседневного управления и уполномоченных на оповещение населения | По завершению строительства | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег» |
| Третий этап |  |  |  |
| 1 | Организация проведения испытаний системы оповещения населения | По завершению строительства | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег» |
| 2 | Организация ввода в эксплуатацию системы оповещения населения | По результатам испытаний | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег» |
| 3 | Оформление паспорта на принятую в эксплуатацию муниципальную систему оповещения населения | После сдачи в эксплуатацию | Глава сельского поселения «Межег» |
| 4 | Внесение сведений о введении в эксплуатацию созданной (реконструированной) системы оповещения в Положение, утвержденное постановлением администрации сельского поселения «Межег» от 27.06.2019 г № 31 «Об утверждении Положения по организации оповещения в муниципальном образовании сельского поселения «Межег»» | После сдачи в эксплуатацию | Глава сельского поселения «Межег» |